# BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN

Tính năng: Quản lý Nhân sự (User Management UI) — Mã: 001-user-management-ui

Dự án: qlsx-frontend — ERP Quản Lý Sản Xuất, Cơ Khí Tiến Huy

Ngày báo cáo: 10/07/2026

Phương pháp: Spec-Driven Development (spec-kit v0.12.9)

# 1. Tổng quan

Xây dựng màn hình đầu tiên của hệ thống ERP: trang Quản lý Nhân sự (menu Hệ thống → Nhân sự) kèm khung giao diện chung của ứng dụng (sidebar, header, breadcrumb). Màn hình gồm: bảng danh sách nhân sự có phân trang, tìm kiếm và bộ lọc (phòng ban / chức vụ / trạng thái / lọc nâng cao), panel chi tiết bên phải với 2 tab (Thông tin chi tiết, Lịch sử hoạt động), chức năng thêm / sửa / xóa (có xác nhận), và xuất file CSV. Toàn bộ trạng thái danh sách (trang, bộ lọc, nhân sự đang chọn) lưu trên URL nên có thể chia sẻ link.

Điểm đặc biệt: backend chưa tồn tại, nên toàn bộ dữ liệu là dữ liệu giả (fake data) đặt sau lớp server functions — giao diện không hề biết dữ liệu là giả, và khi backend sẵn sàng chỉ cần thay đúng một file, không sửa component nào.

# 2. Cách dùng

## 2.1. Quy trình làm việc (spec-kit)

Tính năng được phát triển theo quy trình spec-kit, mỗi bước là một lệnh chạy trong Claude Code:

| Bước | Lệnh | Ý nghĩa | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /speckit-specify | Tạo đặc tả tính năng (spec.md) từ mô tả / ảnh UI | ✅ Đã xong |
| 2 | /speckit-plan | Lên kế hoạch kỹ thuật (plan, research, data-model, contracts, quickstart) | ✅ Đã xong |
| 3 | /speckit-tasks | Sinh danh sách công việc chi tiết (tasks.md) | ⬜ Chưa chạy |
| 4 | /speckit-implement | Viết code theo danh sách công việc | ⬜ Chưa chạy |
| 5 | Kiểm thử | Chạy app và kiểm tra theo kịch bản trong quickstart.md | ⬜ Chưa chạy |

## 2.2. Tài liệu nằm ở đâu, đọc gì

Toàn bộ tài liệu của tính năng nằm trong thư mục specs/001-user-management-ui/:

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| spec.md | Đặc tả nghiệp vụ: 5 luồng người dùng theo độ ưu tiên (P1–P5), 17 yêu cầu chức năng, tiêu chí thành công, edge case |
| plan.md | Kế hoạch kỹ thuật: stack, kiểm tra tuân thủ constitution, cấu trúc thư mục source code |
| research.md | 10 quyết định kỹ thuật (R1–R10) kèm lý do và phương án đã loại |
| data-model.md | Mô hình dữ liệu: User, Nhật ký hoạt động, quy tắc validate từng trường |
| contracts/user-server-functions.md | Hợp đồng 7 hàm server (list / get / create / update / delete / activity / reference data) |
| quickstart.md | Hướng dẫn chạy và kịch bản kiểm thử đầu-cuối cho từng luồng |
| checklists/requirements.md | Checklist chất lượng đặc tả — đã đạt 100% |

## 2.3. Cách chạy ứng dụng (sau khi code xong)

Cài thư viện: pnpm install

Chạy môi trường dev: pnpm dev → mở http://localhost:3000 (tự chuyển vào trang /users)

Dữ liệu mẫu: ~40 nhân sự được tạo sẵn; thêm/sửa/xóa hoạt động thật nhưng dữ liệu sẽ RESET khi khởi động lại dev server (đặc điểm của giai đoạn fake data)

Kiểm tra chất lượng code: pnpm typecheck, pnpm lint, pnpm format, pnpm test

# 3. Làm đến đâu rồi

Trạng thái chung: HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ (spec + plan). Chưa viết code sản phẩm — repo hiện mới có khung TanStack Start và bộ 39 component shadcn/ui.

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đặc tả tính năng (spec.md) | ✅ Hoàn thành | Checklist chất lượng đạt 100%, không còn điểm cần làm rõ |
| Kế hoạch kỹ thuật (plan.md) | ✅ Hoàn thành | Đạt toàn bộ 5 nguyên tắc constitution, không có vi phạm cần biện minh |
| Nghiên cứu & quyết định (research.md) | ✅ Hoàn thành | 10 quyết định đã chốt (R1–R10) |
| Mô hình dữ liệu + hợp đồng API | ✅ Hoàn thành | 7 server functions, kiểu ActionResult thống nhất |
| Hướng dẫn kiểm thử (quickstart.md) | ✅ Hoàn thành | Kịch bản đầu-cuối cho cả 5 luồng người dùng |
| Danh sách công việc (tasks.md) | ⬜ Chưa làm | Bước kế tiếp: chạy /speckit-tasks |
| Code sản phẩm | ⬜ Chưa làm | Chờ tasks.md và duyệt 2 thư viện (mục 5.2) |
| Kiểm thử trên app chạy thật | ⬜ Chưa làm | Theo quickstart.md sau khi code xong |

## 3.1. Các quyết định quan trọng đã chốt trong quá trình làm

Đổi thuật ngữ: dùng "user" thay "employee" cho toàn bộ tên code, đường dẫn, kiểu dữ liệu (route /users, thư mục src/features/users/, kiểu User). Nhãn tiếng Việt trên giao diện giữ nguyên "Nhân sự", "nhân viên".

Fake data đặt sau server functions qua lớp đệm UserRepository — khi có backend thật chỉ thay ruột một file repository.ts.

Sidebar dùng bộ shadcn ui/sidebar có sẵn (SidebarProvider, SidebarGroup, SidebarMenu…), không tự viết CSS/state.

Tên file khung giao diện theo đúng chuẩn shadcn block: app-sidebar.tsx, nav-main.tsx, site-header.tsx (không đặt tên tự chế).

Trang danh sách đặt tên users-page.tsx (component UsersPage).

Component trong feature giữ prefix mô tả: user-table.tsx, user-form-dialog.tsx… (đã thử phương án bỏ prefix, quyết định giữ như cũ).

Xuất file: CSV có UTF-8 BOM để Excel mở đúng tiếng Việt, không cài thêm thư viện xlsx.

Tìm kiếm không phân biệt hoa thường và có dấu/không dấu (xử lý riêng chữ đ), không cần thư viện ngoài.

# 4. Vấn đề phát sinh & hướng xử lý

| # | Vấn đề | Ảnh hưởng | Hướng xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend chưa có | Không thể gọi API thật; nguy cơ phải sửa lại UI khi backend ra đời | Dùng fake data sau server functions + lớp đệm UserRepository; hợp đồng dữ liệu (ActionResult) giữ nguyên vĩnh viễn, sau này chỉ thay 1 file | ✅ Đã chốt giải pháp |
| 2 | Thiếu 2 thư viện bắt buộc: zod và @tanstack/react-form | Constitution yêu cầu Zod cho validation và quy tắc form tham chiếu API của TanStack Form, nhưng cả hai chưa được cài; quy định không cho tự ý thêm thư viện | Đã ghi rõ trong plan, chờ người phụ trách duyệt trước khi cài | ⚠️ CHỜ DUYỆT — chặn bước implement |
| 3 | Chưa có module đăng nhập / phân quyền | Route chưa thể gắn kiểm tra phiên đăng nhập (session guard) như constitution yêu cầu | Ghi nhận nghĩa vụ (research R10): khi làm tính năng auth sẽ gắn guard vào layout chung _app, tự động phủ mọi trang | 📌 Ghi nhận, xử lý ở tính năng sau |
| 4 | Dữ liệu fake reset khi khởi động lại dev server | Dữ liệu thêm/sửa trong phiên làm việc sẽ mất khi restart | Chấp nhận ở giai đoạn fake (spec không yêu cầu lưu bền); đã ghi chú trong quickstart để không bị hiểu nhầm là lỗi | ✅ Chấp nhận có chủ đích |
| 5 | Từ "user" mang 2 nghĩa trong spec sau khi đổi thuật ngữ | Trong spec tiếng Anh, "user" vừa là người thao tác hệ thống vừa là bản ghi nhân sự — có thể gây nhầm khi đọc | Ngữ cảnh vẫn phân biệt được; nếu cần sẽ đổi người thao tác thành "operator/HR admin" | 📌 Theo dõi, chưa cần sửa |
| 6 | Ảnh đại diện: fake data không có ảnh thật | Không hiển thị được ảnh như mockup | Dùng avatar chữ cái đầu (initials fallback) — không phụ thuộc ảnh ngoài, không lỗi mạng | ✅ Đã chốt giải pháp |

# 5. Việc tiếp theo

1. Duyệt việc cài 2 thư viện zod và @tanstack/react-form (vấn đề #2 — đang chặn).

2. Chạy /speckit-tasks để sinh danh sách công việc chi tiết (tasks.md).

3. Chạy /speckit-implement để viết code theo danh sách.

4. Kiểm thử đầu-cuối theo quickstart.md trên app đang chạy; chạy đủ pnpm typecheck / lint / format.

5. (Tương lai) Khi backend sẵn sàng: thay ruột repository.ts sang gọi API thật, xóa fake-data.ts.

— Hết báo cáo —